附件2

铸造行业智改数转专项行动策划方案

一、活动背景

当前，数字化转型已从“选择题”变为“必答题”。2025年以来，国家密集出台《智能工厂梯度培育要素条件》《深入实施“人工智能+”行动意见》《“人工智能+制造”专项行动实施意见》等系列政策，明确指出，到2027年，智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达50%，建成不少于200家卓越级智能工厂，工业智能体应用普及率超70%；到2030年，智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达60%，工业智能体应用普及率超90%。

铸造作为“工业之基”，必须主动融入国家战略，以智改数转重塑核心竞争力。为切实推动铸造行业向智能化、绿色化、融合化转型，破解行业发展瓶颈，中国铸造协会智能铸造工作委员会拟组织开展“铸造行业智改数转专项行动”，聚焦不同规模企业与产业集群实际需求，通过“靶向诊断、精准施策、示范引领”，助力企业对标进阶，为铸造行业高质量发展注入新动能。

二、活动目的与意义

政策宣贯：向企业解读国家及地方智改数转政策，引导企业把握机遇、争取支持。

行业摸排：深入企业一线，全面掌握铸造行业智能制造发展现状、痛点难点及转型需求，为政策制定和标准完善提供依据。

精准赋能：为企业提供定制化智改数转指导建议，破解转型瓶颈。

示范培育：挖掘转型标杆，形成可复制、可推广的典型案例，带动行业整体提升。

三、组织单位

主办单位：中国铸造协会

承办单位：中国铸造协会智能铸造工作委员会、智能制造系统解决方案供应商联盟铸造行业分盟

协持单位：江苏省铸造协会、江苏省铸造学会、苏州市铸造协会、无锡铸造协会、常州市铸造协会、南京铸造协会

四、活动流程

成果沉淀

长效陪跑

企业遴选

方案定制

入企赋能

公告征集

跟踪回访

案例汇总

痛点分析

现场把脉

深度服务

行业反馈

智改方案

政策宣贯

资格筛选

经验总结

经验推广

方案宣讲

深度座谈

定向邀约

流程说明：

企业征集：通过协会官网、地方协会等多渠道发布公告征集企业，确保覆盖不同类型；结合地方推荐定向邀请重点企业。

入企赋能：专家团队进驻企业，开展政策宣贯、现场调研、深度座谈，摸清企业真实情况。

方案定制：系统分析痛点，为企业量身定制智改数转方案，并专题汇报，达成共识。

长效陪跑：定期回访跟踪落地，总结成功经验。

成果沉淀：汇总案例，收集反馈，推动经验共享。

五、活动计划

（一）整体时间、地区规划

| 时间 | 3-5月 | 6-7月 | 10-11月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区 | 长三角 江苏、浙江、安徽 | 珠三角 广东 | 环渤海 山东、河北、辽宁 |

（二）每期活动规划

| 时间 | T-15~T-1日 | T~T+15日 | T+16~T+30日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事项 | 联络筹备 企业报名筛选、专家组组建 | 集中走访 每天1-2家企业 | 专项报告出具 组织技术人员回访企业 |

（三）专家小组构成

由中国铸造协会专家库、智能制造成熟度高的企业、高校科研院所中，熟悉数字化、3D打印、精益制造、铸造工艺等领域的专家，组建“智改数转”专家服务团。

六、调研内容

依据GB/T 39116-2020《智能制造能力成熟度模型》《中小企业数字化水平评测指标（2024）》两项国家标准和T/CFA  0311011《铸造企业智能制造能力成熟度评估方法》团体标准，对本次活动目标企业智能制造能力开展诊断评估，评估内容如下：

| 要素 | 人员 |  | 技术 |  |  | 资源 |  | 制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能力域 | 组织战略 | 人员技能 | 数据应用 | 集成 | 信息安全 | 装备 | 网络 | 设计 |  | 生产 |  |  |  |  |  |  | 物流 | 销售 | 服务 |  |
| 能力 子域 | 组织战略 | 人员技能 | 数据应用 | 集成 | 信息安全 | 装备 | 网络 | 产品设计 | 工艺设计 | 采购 | 计划与调度 | 生产作业 | 设备管理 | 安全环保 | 仓储配送 | 能源管理 | 物流 | 销售 | 客户服务 | 产品服务 |

七、责任分工

中国铸造协会：总体指导活动开展，把控活动整体方向。

相关省/市铸造协会：负责联络所在区域相关企业，协助组织企业报名、对接企业需求，配合开展实地走访等工作。

中国铸造协会智能铸造工作委员会：负责活动具体执行，包括方案落地、专家组织、流程推进、资料汇总等相关工作。